SHARELOOP · SWP391 · NHÓM 1

LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI

Tuần 4 → tuần 9: từ các quyết định đã chốt tới khi code backend và các mốc tới khi kết thúc

Việc cần làm · Cấu trúc thư mục · Công cụ · Kiến thức · Lưu ảnh khi deploy

Dành cho: 4 thành viên Backend (Java 21 · Spring Boot 4.1.1) và 1 thành viên Frontend

Đi kèm: SRS ShareLoop v10 (cập nhật 29/09) và Luồng hoạt động & ERD v10 (ERD đã chốt, có cột chuẩn)

Ngày: 29/09/2026 — đầu tuần 4 (cập nhật cột chuẩn, Spring Boot 4.1.1)

MỤC LỤC

Nếu mở bằng Microsoft Word mà mục lục chưa hiện số trang: bấm Ctrl+A rồi F9, chọn "Update entire table".

# 1. Mục đích của tài liệu

SRS v10 trả lời câu hỏi "hệ thống làm gì", tài liệu Luồng hoạt động & ERD trả lời "dữ liệu nằm ở đâu". Tài liệu này trả lời câu hỏi "4 bạn backend bắt đầu code thế nào, để trong thư mục nào, dùng công cụ gì, học gì". Dự án đang ở đầu tuần 4 và kết thúc ở tuần 9. Sáng 28/9 nhóm đã chốt các điểm nhóm 1 (chương 15 SRS) và chốt ERD 17 bảng, nên phần chuẩn bị còn lại gói trong 3 ngày 28/9 – 30/9; code tính năng từ thứ Năm 1/10.

So với bản 27/09, bản này thay đổi bốn điểm: backend dùng Java 21 + Spring Boot 4.1.1 (nhánh đang được hỗ trợ, trùng môi trường bài thi thực hành môn Java); bảng chính có 7 cột chuẩn theo yêu cầu giảng viên (C34); thêm chương 4 — cấu trúc thư mục để 4 người code song song ít đụng nhau; thêm chương 5 — công cụ cho nhóm dùng nhiều IDE (IntelliJ IDEA, Antigravity, VS Code) và nhiều trợ lý AI (Claude Code, Codex, Gemini…); nơi lưu ảnh khi deploy (C12) lùi tới khi web chạy ổn định.

## 1.1. Thế nào là "sẵn sàng code"

Mỗi điều kiện là đầu ra của một bước ở chương 3. Điều kiện 1–7 phải xong trước tối thứ Năm 1/10; điều kiện 8 xong trước khi module cần tới (tuần 4–5).

- Đã xong 28/9: các điểm nhóm 1 và ERD 17 bảng đã chốt, ghi vào biên bản docs/decisions/ và SRS đã sửa theo.

- Cả 4 bạn backend đã cài JDK 21, IDE và Docker theo chương 5; mở được project và chạy test trên máy mình.

- V1__init.sql (17 bảng) và các migration dữ liệu khởi tạo V2–V4 chạy sạch trên database trống.

- Skeleton backend theo đúng cây thư mục ở chương 4: đủ package của 18 module, CODEOWNERS, AGENTS.md; chạy bằng một lệnh; CI build, test và kiểm định dạng mã đều xanh.

- API contract cho các module của tuần 4–5 đã viết trong docs/api/; FE nối hoặc mock theo đúng contract.

- Các service "cửa ngõ" giữa module (mục 4.7) đã có chữ ký hàm và bản rỗng được merge, để người gọi code trước mà không phải chờ.

- Quy ước làm việc (nhánh, commit, PR, review, định dạng lỗi API, định dạng mã, dùng trợ lý AI) đã ghi trong README.

- Các thử nghiệm kỹ thuật rủi ro cao (thanh toán, email, khoá dòng ví, AI) đã chạy thử thành công ít nhất một lần.

## 1.2. Phân vai trong nhóm

| Vai | GitHub | Package phụ trách (chương 4) | Nghiệp vụ |
| --- | --- | --- | --- |
| BE1 — nhóm trưởng | arisdo-29 | auth, user, wallet, listingfee; lớp nền common, config; integration/payment, integration/mail | Đăng ký, OTP email, đăng nhập, hồ sơ, đổi số; ví, nạp VNPay; phí đăng bài (giữ / trừ / nhả), phí sửa, gia hạn, đẩy bài; dựng skeleton. |
| BE2 | Nguyentri2531 | catalog, media, item, moderation, search; integration/ai, integration/storage | Danh mục, thuộc tính, khu vực; ảnh; bài đăng; kiểm duyệt nội dung (lexicon, regex, AI sàng lọc); tìm kiếm; AI trợ lý. |
| BE3 | dwargon73-sketch | request, chat, notification | Request và state machine, chat (gọi bộ lọc của BE2), chốt lịch, trao liên lạc, giao nhận, thông báo; quy ước job nền. |
| BE4 | kopslngbtram2110 | setting, review, report, reputation, admin, audit | Cấu hình, lexicon, checklist; hàng chờ duyệt; khiếu nại; TrustStars, điểm, hạng; khoá tài khoản, báo cáo tài chính; nhật ký. |
| FE | My-Mieu | frontend/ | Màn hình theo screen flow, mock theo API contract, nối API khi có. |

Mỗi package có đúng một người chịu trách nhiệm Người sở hữu package là người viết chính và là người duyệt mọi PR chạm vào package đó (tự động qua CODEOWNERS, mục 4.11). Nhóm đổi phân công tuỳ ý, chỉ cần sửa bảng này và file CODEOWNERS cùng lúc.

# 2. Tổng quan các bước

| Bước | Việc | Ai làm | Đầu ra | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Chốt quyết định nhóm 1 và ERD 17 bảng | Cả nhóm; BE1 chủ trì | Biên bản, SRS cập nhật | Xong 28/9 |
| 2 | Cài môi trường và công cụ (chương 5) | Từng người | Mở được project, chạy test | T2 28/9 |
| 3 | Cập nhật screen flow theo các mức phí đã chốt | FE + BE1 | Screen flow mới | 28/9 – 2/10 |
| 4 | Viết migration từ ERD đã chốt (có cột chuẩn C34) | BE1 (V1), BE4 (V2, V4), BE2 (V3) | Migration chạy sạch | T4 30/9 |
| 5 | API contract phần tài khoản, bài đăng, ví | Mỗi BE phần module mình; FE review | Contract sprint tuần 4–5 | 28/9 – 30/9 |
| 6 | Dựng skeleton theo cây thư mục chương 4 (Hướng dẫn BE1) | BE1 (cặp cùng một BE khác) | Repo chạy được, CI xanh | 29/9 – 1/10 |
| 7 | Thống nhất quy ước làm việc | BE1 soạn, cả nhóm duyệt | Mục "Quy ước" trong README | T3 29/9 |
| 8 | Thử nghiệm kỹ thuật (spike) | Theo module, giới hạn thời gian | Đoạn mã chạy được + ghi chú | 30/9 – 9/10, xen kẽ code |
| 9 | Backlog sprint tuần 4, chia việc | BE1 | Issue trên GitHub Projects | T4 30/9 |
| → | Bắt đầu code tính năng | 4 BE + FE | Mốc tuần 4: đăng ký → đăng nhập → tạo bài | từ T5 1/10 |

Các bước 2, 4, 5, 6, 7 chạy song song trong ba ngày đầu tuần. Việc học (chương 6) diễn ra xuyên suốt, mỗi người học trước phần cần cho việc của tuần đó.

# 3. Chi tiết từng bước

## 3.1. Bước 1 — Các quyết định đã chốt và việc tương ứng trong code

Buổi chốt sáng 28/9 đã khép gần hết chương 15 của SRS. Bảng dưới chuyển từng quyết định thành việc cụ thể trong mã, để người phụ trách biết mình phải làm gì.

| Mã | Quyết định | Việc trong code | Ai |
| --- | --- | --- | --- |
| C01, C02 | Mọi bài 5 Credit / 30 ngày; giữ khi gửi, trừ khi duyệt lần đầu | PostFeeService.holdPostFee / chargeHeldFee / releaseHeldFee; khoá post_fee | BE1 |
| C14, C14b | Sửa: miễn phí khi bị chặn hoặc chưa duyệt; 1 lần miễn phí sau duyệt; từ lần sau 5 Credit/lần | GET /items/{id}/edit-quote; holdEditFee; khoá edit_fee = 5 | BE1 + BE2 |
| C10 | Bài đang hiển thị khi sửa thì ẩn tạm tới khi duyệt xong | ItemService.submitEdit đưa bài về PENDING_REVIEW; Request Pending giữ nguyên | BE2 |
| C16 | Gia hạn 5 Credit / 30 ngày, không duyệt lại | RenewService; khoá renew_fee | BE1 |
| C15 | Đẩy bài 5 Credit / 3 ngày, cộng dồn ≤ 14 ngày, ≤ 3 bài/trang | BoostService; truy vấn tìm kiếm xếp bài đang đẩy lên trước | BE1 + BE2 |
| C17, C18 | AI trợ lý 2 Credit/lượt; 5 lượt miễn phí/ngày khi đã nạp; chưa nạp 1 lượt thử | AiAssistantService kiểm hạn mức; khoá ai_search_fee = 2 | BE2 |
| C04 | Vẫn chặn liên hệ trong chat | ChatService gọi ContentModerationService trước khi lưu tin | BE3 + BE2 |
| C05 | SĐT duy nhất trong tài khoản ACTIVE; đổi số bằng OTP email, 1 lần/30 ngày | Partial unique index trong V1; UserService.changePhone | BE1 |
| C08 | AI sàng lọc bài chỉ gắn cờ | ItemScreeningService chỉ ghi ai_risk, ai_result; không đổi status | BE2 |
| C09 | Danh mục theo SRS 6.17; cấm động vật sống | Dữ liệu V3__seed_catalog.sql, cờ is_restricted | BE2 |
| C11 | VNPay sandbox; dự phòng cổng giả lập | PaymentGatewayClient hai bản cài đặt: VnPayClient, MockPaymentClient | BE1 |
| C06 | PostgreSQL managed có gói miễn phí hoặc cùng nhà cung cấp với nơi lưu ảnh | Chọn dịch vụ cụ thể ở spike S11, trước deploy thử tuần 7 | BE4 |
| C33 | ERD 17 bảng đã chốt | V1__init.sql; thay đổi sau đó chỉ bằng migration mới (mục 4.9) | BE1 |
| C34 | Bảng chính có 7 cột chuẩn; bảng danh mục 6 cột (ERD mục 7.11) | BaseEntity + JPA Auditing; @SQLRestriction xoá mềm; trigger set_updated_at trong V1 | BE1 |
| C13 | Không cần hỏi lại giảng viên | Đóng | — |

Còn mở C07 nhà cung cấp LLM và C31 trần ngân sách AI: chốt tuần 5 theo spike S5 (BE2). C12 nơi lưu ảnh khi deploy: chốt sau khi web chạy ổn định, trước deploy thử tuần 7 (BE2, chương 8). C26 thời điểm đối tác xem chứng từ: chốt trước khi làm xác thực hàng chính hãng ở tuần 8 (BE4 + nhóm). Mọi con số nghiệp vụ nằm trong website_attributes, nên đổi giá trị sau này không phải sửa mã.

## 3.2. Bước 2 và 3 — Môi trường, công cụ và sơ đồ

- Môi trường: mỗi người làm theo chương 5 trong buổi sáng 28/9. Người xong trước hỗ trợ người sau; cuối ngày cả 4 người chạy được ./mvnw verify.

- Use case: bốn sơ đồ v10 đã có trong SRS chương 17. Nếu nhóm vẫn nộp file drawio thì sửa theo đúng các hình đó.

- Screen flow: popup phí 5 Credit và chính sách hoàn phí khi đăng bài; trước khi sửa hiện loại lượt (miễn phí / 5 Credit); màn hình gia hạn (5 Credit / 30 ngày); màn hình đẩy bài (5 Credit / 3 ngày); trang AI trợ lý hiện lượt miễn phí còn lại và giá 2 Credit khi hết lượt; nút chia sẻ thẻ bài trong chat; câu hỏi "đúng mô tả?" khi xác nhận nhận hàng; màn hình quản lý từ khoá cấm của Admin; bỏ bước OTP số điện thoại khỏi đăng ký.

- FE đối chiếu các trang đã làm trong frontend/src/pages với screen flow mới, liệt kê trang cần sửa. Ví dụ tiện ích aiMatching.ts thuộc tính năng AI ghép đôi đã bỏ từ v9.

## 3.3. Bước 4 — Migration từ ERD đã chốt

ERD không còn phải review: việc của bước này là chép đúng từ điển dữ liệu (chương 7 tài liệu ERD) thành SQL. Bốn file khởi tạo, mỗi file một người:

| File | Nội dung | Người viết |
| --- | --- | --- |
| V1__init.sql | Extension unaccent, pg_trgm; hàm f_unaccent; 17 bảng; ràng buộc và index ở mục 7.7 ERD | BE1 |
| V2__seed_config.sql | Toàn bộ giá trị cấu hình ở mục 7.10 ERD (attr_group = CONFIG) | BE4 |
| V3__seed_catalog.sql | Danh mục, thuộc tính động, khu vực (tỉnh → quận/huyện) | BE2 |
| V4__seed_lexicon_checklist.sql | Từ khoá cấm khởi tạo, 10 mục checklist, lý do từ chối mẫu, tên miền email dùng một lần | BE4 |

Quy ước khi viết (giữ nguyên với mọi migration sau này):

- Tên bảng và cột snake_case chữ thường, bảng số nhiều (users, items, credit_ledger).

- Khoá chính id BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY; khoá ngoại đặt tên <bảng số ít>_id.

- Cột chuẩn theo nhóm bảng (ERD mục 7.11): 5 bảng chính đủ created_at, updated_at, created_by, updated_by, is_active, is_deleted, status; 4 bảng danh mục, cấu hình có 6 cột (không status); bảng tài chính, nhật ký, mapping giữ gọn. created_by, updated_by không đặt khoá ngoại.

- Không xoá cứng bản ghi nghiệp vụ; ràng buộc duy nhất chỉ tính bản ghi chưa xoá (WHERE NOT is_deleted). Trigger set_updated_at gắn cho mọi bảng có updated_at.

- Tiền và Credit dùng BIGINT, có CHECK (credit_balance >= 0), CHECK (held_credit >= 0).

- Enum lưu VARCHAR + CHECK (status IN (...)); dữ liệu linh hoạt (kết quả AI, bản chụp checklist) dùng JSONB.

- Ràng buộc nghiệp vụ nào đưa được xuống DB thì đưa: SĐT duy nhất trong tài khoản ACTIVE (partial index), một Request đang hoạt động cho mỗi cặp (item, receiver), payment_order_id duy nhất trong sổ Credit.

-- V1__init.sql (phần đầu)

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS unaccent;

CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm;

-- unaccent() không phải IMMUTABLE nên không dùng trực tiếp trong index; bọc lại:

CREATE OR REPLACE FUNCTION f_unaccent(text) RETURNS text

LANGUAGE sql IMMUTABLE PARALLEL SAFE STRICT

AS $$ SELECT public.unaccent('public.unaccent', $1) $$;

CREATE OR REPLACE FUNCTION set_updated_at() RETURNS trigger

LANGUAGE plpgsql AS $$ BEGIN NEW.updated_at := now(); RETURN NEW; END $$;

CREATE TABLE users (

id              BIGINT GENERATED ALWAYS AS IDENTITY PRIMARY KEY,

email           VARCHAR(255) NOT NULL,

phone           VARCHAR(15)  NOT NULL,

password_hash   VARCHAR(100) NOT NULL,

credit_balance  BIGINT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (credit_balance >= 0),

held_credit     BIGINT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (held_credit >= 0),

status          VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'PENDING_VERIFICATION'

CHECK (status IN ('PENDING_VERIFICATION','ACTIVE','BANNED')),

is_admin        BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE,

-- ... các cột còn lại theo từ điển dữ liệu mục 7.3 ERD

-- 6 cột chuẩn (ERD 7.11), cùng status ở trên là đủ 7

created_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

updated_at      TIMESTAMPTZ NOT NULL DEFAULT now(),

created_by      BIGINT,

updated_by      BIGINT,

is_active       BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,

is_deleted      BOOLEAN NOT NULL DEFAULT FALSE

);

CREATE UNIQUE INDEX ux_users_email ON users(email) WHERE NOT is_deleted;

CREATE UNIQUE INDEX ux_users_phone_active ON users(phone)

WHERE status = 'ACTIVE' AND NOT is_deleted;

CREATE TRIGGER trg_users_updated_at BEFORE UPDATE ON users

FOR EACH ROW EXECUTE FUNCTION set_updated_at();

-- V2__seed_config.sql (ví dụ vài dòng)

INSERT INTO website_attributes

(attr_group, attr_key, attr_value, sort_order) VALUES

('CONFIG', 'post_fee',      '5', 0),   -- cột chuẩn lấy giá trị mặc định

('CONFIG', 'edit_fee',      '5', 0),

('CONFIG', 'renew_fee',     '5', 0),

('CONFIG', 'ai_search_fee', '2', 0);

## 3.4. Bước 5 — API contract

Contract là thứ FE và BE cùng dựa vào để làm song song. Viết trước khi code, mỗi module một file markdown trong docs/api/ (ví dụ docs/api/item.md). Khi backend đã chạy, springdoc sinh Swagger từ mã; nhóm đối chiếu hai bản để phát hiện chỗ lệch.

### Quy ước chung

| Nội dung | Quy ước |
| --- | --- |
| Tiền tố | /api/v1/... |
| Tên tài nguyên | Danh từ số nhiều: /items, /requests/{id}; API của Admin: /api/v1/admin/... |
| Hành động nghiệp vụ | Động từ con: POST /requests/{id}/select, POST /items/{id}/boost |
| Xác thực | Header Authorization: Bearer <JWT> |
| Phân trang | ?page=0&size=20&sort=createdAt,desc; trả { items, page, size, totalElements } |
| Thời gian | ISO-8601 UTC, ví dụ 2026-10-10T03:00:00Z; FE tự đổi sang giờ Việt Nam |
| Mã HTTP | 200/201 thành công; 400 sai dữ liệu; 401 chưa đăng nhập; 403 không có quyền; 404 không thấy; 409 xung đột trạng thái (vd bài đã Reserved); 422 vi phạm business rule |

### Định dạng lỗi thống nhất

{

"code": "ITEM_CONTAINS_CONTACT",

"message": "Mô tả có số điện thoại. Vui lòng xoá để tiếp tục.",

"field": "description",

"details": { "match": "09xx xxx xxx" },

"traceId": "a1b2c3"

}

code là hằng số trong enum mã lỗi của từng module (ItemErrorCode, WalletErrorCode…, tiền tố theo module), FE dựa vào code để hiển thị, không dựa vào message. Danh sách mã lỗi là một phần của contract.

### Thứ tự viết contract

- Auth (đăng ký, OTP, đăng nhập, đổi mật khẩu) — FE đã có trang, cần nối sớm nhất.

- Danh mục, khu vực (đọc), tải ảnh và bài đăng (tạo, xem, tìm kiếm).

- Ví, nạp tiền, phí đăng bài, báo giá sửa bài (edit-quote).

- Request và chat.

- Admin: hàng chờ duyệt, cấu hình, lexicon.

## 3.5. Bước 6 — Dựng skeleton backend

### 3.5.1. Tạo project

Dùng Spring Initializr (start.spring.io hoặc trình tạo project có sẵn trong IntelliJ / VS Code): Maven, Java 21, Spring Boot 4.1.1, group com.shareloop, artifact backend, package com.shareloop, packaging jar. Sau khi tạo, kiểm tra thẻ parent của pom.xml đúng 4.1.1 và commit ngay, để cả 4 người build ra cùng một bộ thư viện:

<parent>

<groupId>org.springframework.boot</groupId>

<artifactId>spring-boot-starter-parent</artifactId>

<version>4.1.1</version>

</parent>

<properties>

<java.version>21</java.version>

</properties>

| Dependency | Để làm gì |
| --- | --- |
| Spring Web | REST API (Spring MVC) — artifact spring-boot-starter-webmvc (Spring Boot 4 đổi tên từ -web) |
| Spring Security | Xác thực, phân quyền |
| OAuth2 Resource Server | Tạo và kiểm JWT bằng JwtEncoder / JwtDecoder có sẵn — spring-boot-starter-security-oauth2-resource-server (tên mới ở Spring Boot 4) |
| Spring Data JPA | Truy cập PostgreSQL |
| PostgreSQL Driver | JDBC driver |
| Flyway Migration | Quản lý schema — spring-boot-starter-flyway + flyway-database-postgresql (Spring Boot 4 bắt buộc có starter) |
| Validation | @Valid, @NotBlank… cho DTO |
| Java Mail Sender | Gửi OTP và thông báo |
| Spring Boot Actuator | Endpoint /actuator/health cho deploy |
| Lombok | Bớt code getter/constructor (IDE phải bật annotation processing) |
| Testcontainers | Test trên PostgreSQL thật — spring-boot-testcontainers, Testcontainers 2.x: testcontainers-postgresql, testcontainers-junit-jupiter |
| Thêm tay trong pom.xml | springdoc-openapi-starter-webmvc-ui dòng 3.x (dòng dành cho Spring Boot 4) để có Swagger UI; test starter theo công nghệ: spring-boot-starter-webmvc-test, spring-boot-starter-data-jpa-test; plugin Spotless (mục 5.3); AWS SDK v2 S3 khi làm bản lưu ảnh S3 |

Vì sao Spring Boot 4.1.1, và lưu ý khi đọc hướng dẫn cũ Nhánh 3.5 đã hết hỗ trợ miễn phí từ 30/06/2026; 4.1.1 (20/08/2026) là bản vá mới nhất của nhánh đang được hỗ trợ, và bài thi thực hành môn Java cũng dùng bản này. Không đổi phiên bản khi IDE, Dependabot hay trợ lý AI gợi ý; đổi bản Spring Boot phải cả nhóm đồng ý. Phần lớn hướng dẫn trên mạng vẫn viết cho Spring Boot 3. Những chỗ khác khi làm với Spring Boot 4: - Starter đổi tên, tách nhỏ: spring-boot-starter-webmvc thay -web; Flyway cần spring-boot-starter-flyway; test có starter riêng cho từng công nghệ (-webmvc-test, -data-jpa-test). Không dùng starter "classic" (chỉ để chuyển dự án cũ). - Jackson 3: ObjectMapper/JsonMapper nằm ở package tools.jackson.databind; annotation như @JsonProperty vẫn ở com.fasterxml.jackson.annotation. - Test: dùng @MockitoBean; @MockBean đã bị gỡ khỏi Spring Boot 4. - Testcontainers 2: artifact có tiền tố testcontainers- (vd testcontainers-postgresql); dùng lớp org.testcontainers.postgresql.PostgreSQLContainer, lớp cũ trong org.testcontainers.containers đã deprecated. - Spring Security 7: cấu hình bằng bean SecurityFilterChain; hướng dẫn cũ dùng WebSecurityConfigurerAdapter không dùng được.

### 3.5.2. Cấu trúc thư mục

Skeleton tạo đủ cây thư mục của chương 4 ngay từ đầu, kể cả package chưa có mã (đặt một file package-info.java ghi người sở hữu). Như vậy ngày đầu code không ai phải tạo package mới, và mỗi người chỉ làm trong thư mục của mình.

### 3.5.3. Môi trường dev bằng Docker Compose

Mỗi người chỉ cần Docker Desktop và chạy docker compose up -d trong thư mục backend/ là có PostgreSQL, hộp thư giả để xem email OTP, và MinIO để thử lưu ảnh kiểu S3.

# backend/docker-compose.yml

services:

db:

image: postgres:16

environment:

POSTGRES_DB: shareloop

POSTGRES_USER: shareloop

POSTGRES_PASSWORD: shareloop

ports: ["5432:5432"]

volumes: [pgdata:/var/lib/postgresql/data]

mail:                      # SMTP giả: xem email tại http://localhost:8025

image: axllent/mailpit

ports: ["1025:1025", "8025:8025"]

minio:                     # tuỳ chọn, thử StorageService kiểu S3

image: minio/minio

command: server /data --console-address ":9001"

ports: ["9000:9000", "9001:9001"]

volumes:

pgdata:

# src/main/resources/application-dev.yml

spring:

datasource:

url: jdbc:postgresql://localhost:5432/shareloop

username: shareloop

password: shareloop

jpa:

open-in-view: false

hibernate.ddl-auto: validate          # schema do Flyway quản lý

properties.hibernate.jdbc.time_zone: UTC

flyway:

locations: classpath:db/migration,classpath:db/dev-data

out-of-order: true                    # chỉ ở dev, xem mục 4.9

mail: { host: localhost, port: 1025 }

app:

jwt:

secret: ${JWT_SECRET:dev-only-secret-change-me-32-bytes-min}

ttl-minutes: 120

storage:

type: local                           # local | s3

ai:

enabled: false                        # bật khi đã có API key

timeout-seconds: 20

Ba profile: dev (máy cá nhân), test (Testcontainers), prod (đọc mọi bí mật từ biến môi trường). Không commit API key, mật khẩu SMTP, secret JWT; file .env nằm trong .gitignore, chỉ commit .env.example.

### 3.5.4. Những lớp nền cần có ngay (BE1)

- PageResponse, ErrorResponse và định dạng lỗi ở mục 3.4; API thành công trả thẳng DTO, không bọc.

- Interface ErrorCode + BusinessException + GlobalExceptionHandler (@RestControllerAdvice) biến mọi lỗi thành JSON thống nhất. Mỗi module tự khai báo enum <Module>ErrorCode implements ErrorCode.

- BaseEntity có id và 6 cột chuẩn (createdAt, updatedAt, createdBy, updatedBy, isActive, isDeleted), điền bằng JPA Auditing với AuditorAware<Long> đọc id từ JWT; hàm markDeleted(); lớp SliceAudit cho entity lát cắt (ERD mục 7.11). Bean Clock để test chỉnh được thời gian cho job.

- SecurityConfig: mở /api/v1/auth/**, /actuator/health, Swagger; /api/v1/admin/** yêu cầu quyền ADMIN; còn lại cần JWT. Nhờ quy ước URL này, thêm API mới không phải sửa SecurityConfig.

- @CurrentUserId để controller lấy id người đang đăng nhập mà không đụng tới Spring Security.

- Một endpoint mẫu đủ các tầng (GET /api/v1/categories trong package catalog) kèm một unit test và một integration test, để mọi người copy theo đúng khuôn.

- Các service "cửa ngõ" ở mục 4.7 với chữ ký hàm và thân rỗng, merge trong tuần 4.

### 3.5.5. CI trên GitHub Actions

# .github/workflows/backend.yml

# Build + kiem dinh dang + test backend. Chay tren moi PR de dung lam

# "required check"; PR khong dong vao backend/ thi bo qua cac buoc nang.

name: backend

on:

pull_request:

push:

branches: [develop, main]

jobs:

backend-build:

name: backend-build

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

with:

fetch-depth: 0

- name: PR co sua backend khong

id: changes

env:

EVENT: ${{ github.event_name }}

BASE: ${{ github.event.pull_request.base.sha }}

run: |

if [ "$EVENT" != "pull_request" ]; then

echo "run=true" >> "$GITHUB_OUTPUT"

elif git diff --name-only "$BASE...HEAD" \

| grep -qE '^(backend/|\.github/workflows/backend\.yml)'; then

echo "run=true" >> "$GITHUB_OUTPUT"

else

echo "run=false" >> "$GITHUB_OUTPUT"

fi

- uses: actions/setup-java@v4

if: steps.changes.outputs.run == 'true'

with:

distribution: temurin

java-version: "21"

cache: maven

- name: Kiem tra dinh dang (Spotless)

if: steps.changes.outputs.run == 'true'

working-directory: backend

run: ./mvnw -B spotless:check

- name: Build va test (ca Testcontainers)

if: steps.changes.outputs.run == 'true'

working-directory: backend

run: ./mvnw -B verify

Workflow chạy trên mọi PR để dùng làm check bắt buộc; PR không đụng backend/ thì bỏ qua các bước nặng và vẫn xanh, nên PR của FE không bị kẹt. Repo có thêm workflow no-ai-attribution chặn dòng ghi công AI (Hướng dẫn BE1, bước B2).

Bật luật bảo vệ nhánh develop và main: bắt buộc PR, bắt buộc CI xanh, bắt buộc review của code owner; mã trong wallet/, listingfee/ và request/ cần 2 người duyệt.

## 3.6. Bước 7 — Quy ước làm việc

| Nội dung | Quy ước |
| --- | --- |
| Nhánh | main (bản nộp / demo), develop (tích hợp), feature/<module>-<mô-tả> (vd feature/wallet-topup-vnpay), fix/<module>-<mô-tả> |
| Commit | Dạng feat(item): thêm API tạo bài, fix(wallet): ..., test(request): ..., docs: ...; phạm vi trong ngoặc là tên package |
| Pull request | Nhỏ (dưới ~400 dòng), mỗi PR chủ yếu trong một module; dùng template trong .github/, ghi rõ FR/BR liên quan |
| Review | Code owner của package được hỏi tự động; mã chạm tiền, trạng thái, bảo mật cần 2 người |
| Định dạng mã | Spotless quyết định, không phải IDE: chạy ./mvnw spotless:apply trước khi commit (mục 5.3) |
| Test | Mỗi business rule có ít nhất một test; tên test mô tả hành vi, vd holdFee_whenBalanceInsufficient_throws |
| DTO | Không trả entity ra API; request/response là record; kiểm tra đầu vào bằng annotation Validation |
| Cấu hình | Mọi con số nghiệp vụ (phí, hạn mức, mốc thời gian) đọc qua ConfigService từ website_attributes, không viết cứng |
| Mã do AI sinh | Được dùng theo mục 5.4; người mở PR phải hiểu và giải thích được từng dòng; commit dưới tên người làm |

## 3.7. Bước 8 — Thử nghiệm kỹ thuật (spike)

Spike là đoạn mã nhỏ, làm nhanh, để chắc một kỹ thuật rủi ro chạy được trước khi đưa vào kế hoạch. Mỗi spike giới hạn thời gian; hết giờ mà chưa xong thì báo nhóm để đổi hướng sớm. Mã spike để trong nhánh spike/<tên>, không merge thẳng vào develop.

| Spike | Mục tiêu "xong" | Ai | Giới hạn |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 — VNPay sandbox | Tạo URL thanh toán, trả về, nhận IPN, kiểm chữ ký HMAC-SHA512 thành công ở localhost (dùng ngrok hoặc tương tự để nhận IPN). | BE1 | 1,5 ngày |
| S2 — Email OTP | Gửi OTP qua Mailpit ở dev và qua Gmail App Password thật một lần. | BE1 | 0,5 ngày |
| S3 — Khoá dòng ví | Test 2 luồng đồng thời cùng giữ phí trên một tài khoản chỉ đủ tiền một lần: đúng một luồng thành công. Dùng entity lát cắt WalletAccount (mục 4.8). | BE1 | 1 ngày |
| S4 — Chuẩn hoá tiếng Việt + regex | Hàm chuẩn hoá và regex số điện thoại bắt được 20 mẫu lách luật, không bắt nhầm 10 mẫu hợp lệ. | BE2 | 1 ngày |
| S5 — Gọi LLM trả JSON | Gọi 2–3 nhà cung cấp với cùng 20 mẫu bài đăng, nhận JSON đúng schema, đo thời gian và ước chi phí. Căn cứ chốt C07, C31. | BE2 | 1,5 ngày |
| S6 — Tìm kiếm không dấu | Truy vấn "ao khoac" ra bài "Áo khoác" dùng f_unaccent + pg_trgm, có dùng index. | BE2 | 0,5 ngày |
| S7 — Lưu ảnh | Bản Local chạy thật (nén ảnh, xoá EXIF); bản S3 chạy qua cùng interface với MinIO. Thử với nơi lưu thật khi chốt C12, sau khi web ổn định. | BE2 | 1 ngày |
| S8 — State machine | Trạng thái Request bằng enum + bảng chuyển hợp lệ; chuyển sai thì ném lỗi 409; có test. | BE3 | 1 ngày |
| S9 — Chat | Chọn polling hay WebSocket (STOMP); làm bản đơn giản nhất chạy được với FE. | BE3 | 1 ngày |
| S10 — Job nền | @Scheduled chạy lặp 2 lần không gây tác dụng kép. | BE3 | 0,5 ngày |
| S11 — Hosting PostgreSQL | Tạo thử database trên 1–2 dịch vụ managed theo nguyên tắc C06, kiểm tra bật được unaccent, pg_trgm; ghi giới hạn gói miễn phí. | BE4 | 0,5 ngày |

Gợi ý cho S9 — chat Với 6 tuần còn lại, bản đầu nên dùng polling (FE gọi API lấy tin mới mỗi 3–5 giây): đơn giản, dễ test, đủ cho demo. WebSocket là nâng cấp khi còn thời gian. Bộ lọc kiểm duyệt nằm ở service nên đổi cách truyền tin sau này không ảnh hưởng.

## 3.8. Bước 9 — Backlog theo tuần

- Mỗi FR mức Must của sprint tuần đó thành một issue trên GitHub Projects, ghi mã FR, BR liên quan và tiêu chí nghiệm thu (lấy từ luồng thay thế của use case).

- Issue đủ nhỏ để làm trong 1–2 ngày; lớn hơn thì tách. Issue chạm hai module thì tách thành hai issue, nối bằng service cửa ngõ (mục 4.7).

- Gắn nhãn module (trùng tên package) và người phụ trách; cột Todo / In progress / Review / Done.

- Mỗi tuần là một sprint (thứ Hai lập kế hoạch, Chủ nhật demo nội bộ). Sprint tuần 4: đăng ký + OTP + đăng nhập; danh mục, khu vực; tải ảnh và tạo bài (chưa kiểm duyệt); gửi yêu cầu; cấu hình trong website_attributes. Các sprint sau theo SRS chương 16.

# 4. Cấu trúc thư mục và cách 4 người code song song

Mục tiêu của chương này: mỗi người làm trong thư mục của mình, gọi sang phần của người khác qua một số ít hàm đã thống nhất trước, và những file dùng chung được giữ ở mức tối thiểu. Làm đúng thì phần lớn PR chỉ chạm một thư mục, merge hằng ngày gần như không có xung đột.

## 4.1. Năm nguyên tắc

- Chia theo module nghiệp vụ, không chia theo tầng. Không có thư mục controllers/ chung cho cả dự án; mỗi module có controller, service, repository, entity, dto của riêng nó.

- Một module — một người sở hữu (bảng mục 4.6). Người khác sửa được, nhưng PR phải qua người sở hữu duyệt.

- Gọi chéo module chỉ qua service công khai hoặc sự kiện. Không inject repository của module khác, không đọc entity của module khác để sửa.

- Giữa các module chỉ lưu id. Item lưu donorId kiểu Long, không @ManyToOne User. Quan hệ JPA chỉ dùng bên trong một module (vd Item ↔ ItemMediaMapping).

- Dùng chung càng ít càng tốt. common/ chỉ chứa thứ không thuộc nghiệp vụ nào; mọi thứ khác nằm trong module. Khi phân vân, đặt vào module.

## 4.2. Cấu trúc repo

swp391_shareloop_team1_fa26/

├── .github/

│   ├── workflows/

│   │   ├── backend.yml             # build + spotless:check + test khi backend/** đổi

│   │   └── frontend.yml

│   ├── CODEOWNERS                  # ai duyệt thư mục nào (mục 4.11)

│   └── pull_request_template.md

├── backend/                        # Spring Boot — 4 BE (mục 4.3)

├── frontend/                       # React + Vite — FE

├── docs/

│   ├── srs/                        # SRS, Luồng hoạt động & ERD, Lộ trình (docx/pdf)

│   ├── api/                        # contract theo module: auth.md, item.md ...

│   └── decisions/                  # biên bản chốt: mã C, nội dung, ngày

├── AGENTS.md                       # hướng dẫn chung cho mọi trợ lý AI (mục 5.4)

├── CLAUDE.md                       # một dòng: @AGENTS.md

├── .gemini/settings.json           # cho Gemini CLI đọc AGENTS.md

├── .editorconfig                   # thụt lề, mã hoá, xuống dòng cho mọi IDE

├── .gitattributes                  # xuống dòng LF (quan trọng với Windows)

├── .gitignore

└── README.md                       # cách chạy + mục "Quy ước"

## 4.3. Cấu trúc thư mục backend

backend/

├── pom.xml                         # BE1 giữ; thêm dependency bằng PR riêng

├── mvnw, mvnw.cmd, .mvn/           # Maven Wrapper: mọi máy build cùng một bản Maven

├── docker-compose.yml              # PostgreSQL 16, Mailpit, MinIO

├── .env.example                    # mẫu biến môi trường; .env thật không commit

├── http/                           # file .http gọi thử API, mỗi module một file

│   ├── auth.http   item.http   wallet.http   request.http   admin.http

└── src/

├── main/

│   ├── java/com/shareloop/

│   │   ├── ShareLoopApplication.java

│   │   │

│   │   ├── common/             # nền dùng chung, không có nghiệp vụ     (BE1)

│   │   ├── config/             # cấu hình Spring                        (BE1)

│   │   ├── integration/        # gọi hệ thống bên ngoài       (theo thư mục con)

│   │   │

│   │   ├── auth/               # đăng ký, OTP email, đăng nhập, JWT     (BE1)

│   │   ├── user/               # hồ sơ, đổi số điện thoại               (BE1)

│   │   ├── wallet/             # ví Credit, nạp tiền, sổ Credit          (BE1)

│   │   ├── listingfee/         # phí đăng bài, phí sửa, gia hạn, đẩy bài (BE1)

│   │   │

│   │   ├── catalog/            # danh mục, thuộc tính động, khu vực     (BE2)

│   │   ├── media/              # tải ảnh, media_files                   (BE2)

│   │   ├── item/               # bài đăng                               (BE2)

│   │   ├── moderation/         # lexicon, regex, AI sàng lọc / chat     (BE2)

│   │   ├── search/             # tìm kiếm, AI trợ lý tìm đồ             (BE2)

│   │   │

│   │   ├── request/            # Request, state machine, lịch, giao nhận (BE3)

│   │   ├── chat/               # tin nhắn, thẻ bài, đổi món đề nghị      (BE3)

│   │   ├── notification/       # thông báo trong app + email giao dịch   (BE3)

│   │   │

│   │   ├── setting/            # cấu hình, lexicon, checklist            (BE4)

│   │   ├── review/             # hàng chờ duyệt, duyệt / từ chối        (BE4)

│   │   ├── report/             # báo cáo, khiếu nại, tranh chấp          (BE4)

│   │   ├── reputation/         # TrustStars, điểm, hạng                  (BE4)

│   │   ├── admin/              # khoá tài khoản, báo cáo tài chính       (BE4)

│   │   └── audit/              # activity_logs                          (BE4)

│   └── resources/              # mục 4.10

└── test/                       # cùng cây package với main (mục 4.10)

Ba thư mục nền được chia nhỏ như sau:

common/

├── api/            PageResponse, ErrorResponse

├── exception/      ErrorCode (interface), CommonErrorCode, BusinessException,

│                   GlobalExceptionHandler

├── entity/         BaseEntity (id + 6 cột chuẩn), SliceAudit

└── security/       CurrentUserId (annotation), CurrentUserArgumentResolver

config/

├── SecurityConfig.java      # quy tắc URL theo quy ước, không sửa khi thêm API

├── JwtConfig.java           # JwtEncoder / JwtDecoder

├── OpenApiConfig.java       # Swagger

├── AsyncConfig.java         # @Async cho AI và email sau commit

├── SchedulingConfig.java    # bật @Scheduled

├── JpaAuditingConfig.java

└── ClockConfig.java         # bean Clock, test chỉnh được giờ

integration/

├── payment/   (BE1)  PaymentGatewayClient, VnPayClient, MockPaymentClient

├── mail/      (BE1)  EmailSender, SmtpEmailSender

├── ai/        (BE2)  AiClient, <Provider>AiClient, AiProperties

└── storage/   (BE2)  StorageService, LocalStorageService, S3StorageService

## 4.4. Bên trong một module

Mọi module dùng cùng một khuôn. Thư mục nào module không cần thì không tạo. Ví dụ module item:

item/

├── controller/

│   ├── ItemController.java           # /api/v1/items/**

│   └── MyItemController.java         # /api/v1/me/items

├── service/

│   ├── ItemService.java              # ghi: tạo, sửa, đổi status (cửa ngõ)

│   └── ItemQueryService.java         # đọc: chi tiết, danh sách theo bộ lọc

├── repository/

│   ├── ItemRepository.java

│   ├── ItemMediaMappingRepository.java

│   └── ItemAttributeMappingRepository.java

├── entity/

│   ├── Item.java                     # entity chính của bảng items

│   ├── ItemMediaMapping.java

│   ├── ItemAttributeMapping.java

│   ├── ItemStatus.java               # enum + canTransition(from, to)

│   ├── OfferType.java

│   └── ItemCondition.java

├── dto/

│   ├── CreateItemRequest.java        # record + @Valid

│   ├── UpdateItemRequest.java

│   ├── ItemResponse.java

│   └── ItemSummaryResponse.java

├── mapper/

│   └── ItemMapper.java               # entity ↔ DTO, viết tay

├── event/

│   └── ItemSubmittedEvent.java       # moderation nghe sự kiện này để gọi AI

├── job/

│   └── ItemExpiryJob.java            # APPROVED quá expire_at → EXPIRED

└── ItemErrorCode.java                # ITEM_NOT_FOUND, ITEM_NOT_EDITABLE, ...

| Loại | Quy ước đặt tên | Ví dụ |
| --- | --- | --- |
| Controller | <Tên>Controller; API của Admin tách riêng Admin<Tên>Controller nhưng vẫn nằm trong module sở hữu dữ liệu | AdminCategoryController trong catalog/, path /api/v1/admin/categories |
| Service | <Tên>Service; hàm public là API cho module khác, hàm nội bộ để package-private | PostFeeService.chargeHeldFee(itemId) |
| DTO | record, hậu tố Request / Response | CreateItemRequest, WalletResponse |
| Enum trạng thái | <Tên>Status kèm canTransition(from, to) | RequestStatus, ItemStatus |
| Sự kiện | Thì quá khứ, hậu tố Event; người nghe hậu tố Listener | ItemSubmittedEvent, ItemScreeningListener |
| Job | Hậu tố Job, nằm trong module sở hữu dữ liệu | PaymentOrderExpiryJob trong wallet/job/ |
| Mã lỗi | Enum <Module>ErrorCode implements ErrorCode, tiền tố tên module | WALLET_INSUFFICIENT_BALANCE |
| Test | Unit ...Test; test controller ...ControllerTest; test có DB thật ...IT | CreditServiceIT |
| Migration | V<yyyyMMddHHmm>__<module>_<mô_tả>.sql (mục 4.9) | V202610061530__item_add_view_index.sql |

## 4.5. Module nào cần khi nào

Không phải module nào cũng bắt đầu ngay. Thứ tự dưới đây bám lịch SRS chương 16, để mỗi tuần mọi người đều có việc trong thư mục của mình:

| Tuần | BE1 | BE2 | BE3 | BE4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | common, config, auth, user | catalog, media, item (tạo bài) | request (enum, gửi yêu cầu) | setting, khung admin, audit |
| 5 | wallet, integration/payment, listingfee (giữ / trừ / nhả) | moderation tầng 1 | request (chọn người), chat (polling) | review |
| 6 | listingfee (sửa, gia hạn) | search, moderation tầng 2 (AI sàng lọc) | request (lịch, liên lạc, giao nhận), notification, job | report, reputation |
| 7 | listingfee (đẩy bài), deploy | search (AI trợ lý), AI chat tầng 2 | chat (thẻ bài, đổi món) | admin (báo cáo tài chính, khoá tài khoản) |

## 4.6. Module — người sở hữu — dữ liệu được ghi

Bảng này khớp với mục 2 của tài liệu Luồng hoạt động & ERD. Cột "Dữ liệu được ghi" là quy tắc một nhóm cột — một module ghi: module khác muốn đổi các cột đó phải gọi service của module sở hữu.

| Package | Người | Service chính | Dữ liệu được ghi |
| --- | --- | --- | --- |
| auth, user | BE1 | AuthService, OtpService, JwtService, UserService | users: mật khẩu, trạng thái, otp_*, hồ sơ, phone, pending_phone |
| wallet | BE1 | CreditService, PaymentService | payment_orders, credit_ledger; users: credit_balance, held_credit, has_topped_up |
| listingfee | BE1 | PostFeeService, RenewService, BoostService | items: post_fee_paid, pending_fee*, fee_state, free_edit_used, approved_edit_count, expire_at, boosted_until |
| catalog, media | BE2 | CategoryService, AreaService, MediaService | item_categories, item_attributes, areas, media_files |
| item | BE2 | ItemService, ItemQueryService | items: nội dung, status; item_media_mappings, item_attribute_mappings |
| moderation, search | BE2 | ContentModerationService, ItemScreeningService, SearchService, AiAssistantService | items: ai_risk, ai_result; users: free_ai_used, free_ai_date |
| request, chat, notification | BE3 | RequestService, LogisticsService, HandoverService, ChatService, NotificationService | requests, request_media_mappings, messages, notifications |
| setting, review | BE4 | ConfigService, LexiconService, ChecklistService, ReviewService | website_attributes; items: review_snapshot, reject_reason, approved_at, auth_status |
| report, reputation, admin, audit | BE4 | ReportService, ReputationService, AdminUserService, FinanceReportService, ActivityLogService | reports, activity_logs; users: trust_stars, total_points, rank_level, points_*, clean_streak, grace_star_used |

## 4.7. Gọi chéo module: service cửa ngõ

| Được làm | Không được làm |
| --- | --- |
| Inject và gọi hàm public của <Tên>Service module khác | Inject repository của module khác |
| Nghe sự kiện của module khác (@TransactionalEventListener) để làm việc sau commit | Sửa trực tiếp entity lấy từ module khác |
| Dùng enum và DTO công khai của module khác (ItemStatus, ModerationResult) | @ManyToOne / @OneToMany sang entity của module khác |
| Lưu id của bản ghi module khác (Long donorId) | Đặt class nghiệp vụ vào common/ cho "tiện dùng chung" |

Những hàm dưới đây là điểm nối giữa người này với người kia. Người sở hữu viết chữ ký hàm và thân rỗng (ném UnsupportedOperationException hoặc trả giá trị giả), merge ngay trong tuần 4. Người gọi code tiếp được mà không phải chờ; người sở hữu làm phần thân sau, không ai sửa file của ai.

| Service cửa ngõ | Chủ | Hàm chính | Ai gọi |
| --- | --- | --- | --- |
| wallet.CreditService | BE1 | hold, release, chargeHeld, spend(userId, amount, type, itemId), topUp | listingfee, search |
| listingfee.PostFeeService | BE1 | quoteEdit, holdPostFee, holdEditFee, chargeHeldFee, releaseHeldFee | item, review |
| item.ItemService | BE2 | markApproved, markRejected, reserve, release, markTraded, hide, unhide, remove, hideAllOfUser | review, request, reputation, report, admin |
| media.MediaService | BE2 | attach(mediaIds, userId) (UPLOADED → ATTACHED, kiểm người tải), deactivate, remove | item, chat, request, user, admin |
| user.UserService | BE1 | lock, unlock (đổi is_active), findContact | admin, reputation, request |
| moderation.ContentModerationService | BE2 | checkPost(...), checkMessage(...) → ModerationResult | item, chat, request |
| setting.ConfigService | BE4 | getInt(ConfigKey), getDecimal(...), lexicon(), checklist() | mọi module |
| audit.ActivityLogService | BE4 | log(type, actorId, targetType, targetId, data, reason) | mọi module |
| notification.NotificationService | BE3 | notify(userId, type, title, body, link), email(...) | mọi module |
| reputation.ReputationService | BE4 | onCompleted(requestId), deductStar(...), grantGraceStar(...) | request, report |

Ví dụ một thao tác đi qua ba module mà mỗi người chỉ sửa file của mình:

// review/service/ReviewService.java  — BE4

@Service

@RequiredArgsConstructor

public class ReviewService {

private final ItemService itemService;            // item (BE2)

private final PostFeeService postFeeService;      // listingfee (BE1)

private final ItemReviewRepository reviews;       // lát cắt của chính review

private final ActivityLogService activityLog;     // audit (BE4)

@Transactional

public void approve(long itemId, long adminId, ReviewDecisionRequest req) {

postFeeService.chargeHeldFee(itemId);          // trừ phí đang giữ

itemService.markApproved(itemId);              // đổi status qua chủ sở hữu

reviews.lockById(itemId).orElseThrow()

.recordDecision(req.answers(), null);   // review_snapshot

activityLog.log(REVIEW, adminId, ITEM, itemId, req.answers(), req.note());

}

}

## 4.8. Bảng users và items: entity "lát cắt"

Hai bảng rộng users và items được nhiều module ghi (mỗi module một nhóm cột). Nếu cả nhóm dùng chung một file User.java thì ai cũng sửa file đó và xung đột liên tục. Cách làm: module sở hữu nhóm cột khai báo một entity nhỏ chỉ map id và các cột của mình, trỏ vào cùng bảng.

// wallet/entity/WalletAccount.java — BE1: chỉ các cột tiền của bảng users

@Entity

@Table(name = "users")

@Getter

@NoArgsConstructor(access = AccessLevel.PROTECTED)

@SQLRestriction("is_deleted = false")

public class WalletAccount extends SliceAudit {   // map updated_at, updated_by

@Id private Long id;

@Column(name = "credit_balance") private long creditBalance;

@Column(name = "held_credit")    private long heldCredit;

@Column(name = "has_topped_up")  private boolean hasToppedUp;

public long available() { return creditBalance - heldCredit; }

void hold(long amount) {           // package-private: chỉ CreditService gọi

if (available() < amount)

throw new BusinessException(WalletErrorCode.WALLET_INSUFFICIENT_BALANCE);

heldCredit += amount;

}

}

// wallet/repository/WalletAccountRepository.java

public interface WalletAccountRepository extends JpaRepository<WalletAccount, Long> {

@Lock(LockModeType.PESSIMISTIC_WRITE)                 // SELECT ... FOR UPDATE

@Query("select w from WalletAccount w where w.id = :id")

Optional<WalletAccount> lockById(@Param("id") Long id);

}

| Entity | Package | Bảng | Cột map (ngoài id) |
| --- | --- | --- | --- |
| User (entity chính, tạo bản ghi) | user | users | email, mật khẩu, hồ sơ, phone, status, otp_*; kế thừa BaseEntity (6 cột chuẩn) |
| WalletAccount | wallet | users | credit_balance, held_credit, has_topped_up |
| AiQuota | search | users | free_ai_used, free_ai_date |
| ReputationProfile | reputation | users | trust_stars, total_points, rank_level, points_today, points_date, clean_streak, grace_star_used |
| Item (entity chính, tạo bản ghi) | item | items | nội dung, status, donor_id, category_id, area_id, view_count, thời điểm |
| ItemFee | listingfee | items | post_fee_paid, pending_fee_type, pending_fee, fee_state, free_edit_used, approved_edit_count, expire_at, boosted_until |
| ItemAiFlag | moderation | items | ai_risk, ai_result |
| ItemReview | review | items | review_snapshot, reject_reason, approved_at, auth_status |

Ba luật khi dùng entity lát cắt - Chỉ entity chính (User, Item) được tạo bản ghi; lát cắt chỉ đọc và sửa. - Không map một cột ở hai entity (trừ id, và updated_at, updated_by mà mọi lát cắt cùng map qua SliceAudit để ghi đúng người sửa). Hibernate kiểm tra từng entity với schema khi khởi động (ddl-auto: validate), nên map sai tên cột sẽ báo lỗi ngay. - Cần khoá dòng thì khoá qua lát cắt của mình (lockById), trong transaction của service sở hữu. Tiền luôn khoá qua WalletAccount.

## 4.9. Migration Flyway khi 4 người cùng sửa schema

- Bốn file khởi tạo V1–V4 như mục 3.3. Sau đó mọi file mới đặt version theo thời điểm tạo: V<yyyyMMddHHmm>__<module>_<mô_tả>.sql, ví dụ V202610061530__item_add_view_index.sql. Hai người gần như không bao giờ trùng số, và số này luôn lớn hơn 1–4.

- Ở profile dev bật spring.flyway.out-of-order: true: nếu file của bạn có số nhỏ hơn file người khác đã chạy trên máy bạn (do merge sau), Flyway vẫn chạy nó. Profile prod để mặc định false.

- Không sửa file migration đã merge vào `develop`. Viết sai thì tạo file mới để sửa. Nếu máy mình lỡ chạy bản nháp, xoá database dev (docker compose down -v) rồi chạy lại.

- Dữ liệu mẫu cho dev (tài khoản thử, bài mẫu) để trong db/dev-data/ dạng file lặp lại được R__dev_seed.sql; chỉ nạp ở profile dev, không lên production.

- Mọi file trong db/migration/ cần BE1 duyệt (CODEOWNERS), vì schema đã chốt: file nào làm lệch ERD thì phải ghi thêm vào mục 7.8 tài liệu ERD.

## 4.10. Thư mục resources và test

src/main/resources/

├── application.yml                  # chung; mỗi module một khối app.<module>

├── application-dev.yml

├── application-prod.yml             # chỉ ${BIEN_MOI_TRUONG}, không chứa bí mật

├── db/

│   ├── migration/                   # V1__init.sql ... V4__..., V<thời gian>__...

│   └── dev-data/                    # R__dev_seed.sql — chỉ profile dev

├── templates/mail/                  # otp.html, contact-revealed.html, ... (BE1, BE3)

└── prompts/                         # prompt LLM (BE2), không viết trong mã:

# item-screening.txt, chat-moderation.txt ...

src/test/

├── java/com/shareloop/

│   ├── support/

│   │   ├── IntegrationTest.java     # @SpringBootTest + container PostgreSQL

│   │   └── TestDataFactory.java     # tạo nhanh user, item, request cho test

│   ├── architecture/

│   │   └── ModuleBoundaryTest.java  # (tuỳ chọn) ArchUnit kiểm ranh giới

│   ├── wallet/CreditServiceIT.java

│   ├── request/RequestStatusTest.java

│   └── ...                          # cùng package với mã được test

└── resources/application-test.yml

application.yml là file dùng chung duy nhất mà ai cũng cần thêm cấu hình. Quy ước: mỗi module một khối riêng (app.wallet.*, app.ai.*, app.storage.*), người sở hữu module chỉ sửa trong khối của mình, thêm dòng ở cuối khối; như vậy Git tự gộp được hầu hết trường hợp.

## 4.11. CODEOWNERS và những file "nóng"

Mỗi vùng ghi hai người: người đầu là chủ, người sau là dự phòng (BE1 ↔ BE3, BE2 ↔ BE4). Khi bật "bắt buộc review của code owner", tác giả PR không tự duyệt được PR của mình, nên vùng chỉ có một người sẽ kẹt PR của chính người đó.

# .github/CODEOWNERS

# CODEOWNERS - nguoi duoc hoi review tu dong theo duong dan.

# Dong SAU thang dong TRUOC. Moi vung ghi 2 nguoi vi tac gia PR khong tu duyet

# duoc PR cua minh: nguoi dau la chu, nguoi sau la du phong.

# Cap du phong: BE1 <-> BE3, BE2 <-> BE4.

*                                 @arisdo-29 @dwargon73-sketch

/frontend/                        @My-Mieu @arisdo-29

# backend chung (docker-compose, http/, test/support...): ca 4 BE

/backend/  @arisdo-29 @Nguyentri2531 @dwargon73-sketch @kopslngbtram2110

# ----- BE1: nen va file dung chung -----

/backend/pom.xml                  @arisdo-29 @dwargon73-sketch

/backend/**/shareloop/common/     @arisdo-29 @dwargon73-sketch

/backend/**/shareloop/config/     @arisdo-29 @dwargon73-sketch

/backend/src/main/resources/db/   @arisdo-29 @dwargon73-sketch

# ----- BE1: nghiep vu -----

/backend/**/shareloop/auth/       @arisdo-29 @dwargon73-sketch

/backend/**/shareloop/user/       @arisdo-29 @dwargon73-sketch

/backend/**/shareloop/wallet/     @arisdo-29 @dwargon73-sketch

/backend/**/shareloop/listingfee/ @arisdo-29 @dwargon73-sketch

/backend/**/integration/payment/  @arisdo-29 @dwargon73-sketch

/backend/**/integration/mail/     @arisdo-29 @dwargon73-sketch

# ----- BE2 -----

/backend/**/shareloop/catalog/    @Nguyentri2531 @kopslngbtram2110

/backend/**/shareloop/media/      @Nguyentri2531 @kopslngbtram2110

/backend/**/shareloop/item/       @Nguyentri2531 @kopslngbtram2110

/backend/**/shareloop/moderation/ @Nguyentri2531 @kopslngbtram2110

/backend/**/shareloop/search/     @Nguyentri2531 @kopslngbtram2110

/backend/**/integration/ai/       @Nguyentri2531 @kopslngbtram2110

/backend/**/integration/storage/  @Nguyentri2531 @kopslngbtram2110

/backend/src/main/resources/prompts/ @Nguyentri2531 @kopslngbtram2110

# ----- BE3 -----

/backend/**/shareloop/request/    @dwargon73-sketch @arisdo-29

/backend/**/shareloop/chat/       @dwargon73-sketch @arisdo-29

/backend/**/shareloop/notification/ @dwargon73-sketch @arisdo-29

# ----- BE4 -----

/backend/**/shareloop/setting/    @kopslngbtram2110 @Nguyentri2531

/backend/**/shareloop/review/     @kopslngbtram2110 @Nguyentri2531

/backend/**/shareloop/report/     @kopslngbtram2110 @Nguyentri2531

/backend/**/shareloop/reputation/ @kopslngbtram2110 @Nguyentri2531

/backend/**/shareloop/admin/      @kopslngbtram2110 @Nguyentri2531

/backend/**/shareloop/audit/      @kopslngbtram2110 @Nguyentri2531

| File dùng chung | Vì sao dễ xung đột | Cách làm |
| --- | --- | --- |
| pom.xml | Ai cũng muốn thêm thư viện | BE1 giữ. Thêm dependency bằng một PR riêng nhỏ, merge trong ngày; phiên bản khai báo trong <properties> |
| application.yml | Cấu hình của mọi module | Mỗi module một khối app.<module>.*; bí mật để ${BIEN} |
| SecurityConfig | Phân quyền URL | Quy ước URL cố định (mục 3.5.4) nên không cần sửa; quyền chi tiết dùng @PreAuthorize trong controller của module |
| Mã lỗi | Một enum chung ai cũng thêm dòng | Mỗi module một enum <Module>ErrorCode |
| ConfigKey | Khoá cấu hình của mọi module | BE4 tạo một lần đủ các khoá ở mục 7.10 ERD; thêm khoá mới = một PR nhỏ kèm migration |
| Migration | Trùng số version | Version theo thời gian (mục 4.9) |
| common/, config/ | Lớp nền | BE1 viết xong trong tuần 4, sau đó hầu như không sửa; cần thêm thì mở issue trước |
| docs/api/ | Contract | Mỗi module một file |

Một ngày làm việc điển hình của một bạn BE - Sáng: git switch develop && git pull, rồi git switch -c feature/<module>-<việc>. - Làm trong thư mục module của mình; cần gì của người khác thì gọi service cửa ngõ, thiếu hàm thì nhắn người sở hữu thêm chữ ký hàm. - Trước khi đẩy: ./mvnw spotless:apply rồi ./mvnw verify. - Mở PR nhỏ vào develop; code owner được hỏi review tự động. Merge trong ngày, không để PR sống qua 2 ngày.

# 5. Công cụ phát triển: IDE và trợ lý AI

Nhóm được tự chọn IDE (IntelliJ IDEA, Antigravity, VS Code) và trợ lý AI (Claude Code, Codex, Gemini…). Tự do chọn công cụ chỉ an toàn khi những thứ quyết định kết quả nằm trong repo chứ không nằm trong IDE: phiên bản Java và Maven, định dạng mã, cách xuống dòng, và hướng dẫn cho trợ lý AI.

## 5.1. Cài đặt chung (cả 4 BE)

| Công cụ | Phiên bản / cách cài | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| JDK | Temurin 21 (LTS) | Cả nhóm cùng một bản. IntelliJ tải được JDK ngay trong IDE; VS Code và Antigravity đọc JAVA_HOME hoặc cấu hình java.jdt.ls.java.home |
| Maven | Không cài riêng; dùng ./mvnw (Windows: mvnw.cmd) | Maven Wrapper khoá phiên bản Maven trong repo |
| Docker Desktop | Bản mới nhất | Chạy PostgreSQL, Mailpit, MinIO bằng docker compose up -d; Testcontainers cũng cần Docker |
| Git | Bản mới nhất | Không cần chỉnh core.autocrlf khi repo đã có .gitattributes |
| Gọi thử API | File .http trong backend/http/ | Chạy được trong IntelliJ (HTTP Client) và VS Code / Antigravity (extension REST Client); hoặc dùng Postman |
| Xem database | DBeaver, pgAdmin hoặc công cụ Database của IntelliJ | Kết nối localhost:5432, user/pass shareloop |

## 5.2. Thiết lập từng IDE

| IDE | Cài thêm | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| IntelliJ IDEA | Plugin Lombok (thường có sẵn); bật *Annotation Processing*; plugin Spotless hoặc chạy lệnh Maven | Mở thư mục backend/ như project Maven. Tắt "Optimize imports on the fly" nếu nó làm đổi thứ tự import khác Spotless |
| VS Code | *Extension Pack for Java*, *Spring Boot Extension Pack*, *Lombok Annotations Support* (nếu bản Java extension chưa gộp sẵn), *REST Client*, *Docker* | Formatter mặc định của VS Code khác IntelliJ; không dựa vào "Format Document", dùng Spotless |
| Antigravity | Các extension Java như VS Code (cài từ kho extension của Antigravity); nếu thiếu extension nào thì chạy / debug bằng VS Code hoặc IntelliJ | Nền là VS Code nên thiết lập giống VS Code. Agent của Antigravity đọc AGENTS.md ở gốc repo (mục 5.4) |

Không commit thư mục cấu hình riêng của IDE (.idea/, *.iml, .vscode/ — trừ .vscode/extensions.json để gợi ý extension cho người mới). Thêm các mục này vào .gitignore ngay trong skeleton.

## 5.3. Giữ mã đồng nhất giữa các IDE

Ba IDE định dạng mã khác nhau (thụt lề, xuống dòng, thứ tự import). Nếu không thống nhất, mỗi lần một người mở file của người khác và lưu lại là cả file bị đổi, PR phình to và xung đột giả. Ba lớp bảo vệ:

- .editorconfig ở gốc repo: UTF-8, xuống dòng LF, Java thụt 4 dấu cách, YAML/JSON/TS thụt 2. Cả ba IDE đều đọc file này.

- .gitattributes: * text=auto eol=lf, riêng *.cmd và *.bat giữ CRLF, ảnh và .jar đánh dấu binary. Quan trọng với máy Windows: không có file này, Git có thể đổi toàn bộ file sang CRLF và mvnw không chạy được trên CI.

- Spotless trong pom.xml là "trọng tài" duy nhất: ./mvnw spotless:apply định dạng lại mã, CI chạy spotless:check. IDE nào cũng được, miễn là trước khi commit đã chạy lệnh này.

<!-- pom.xml, trong <build><plugins> -->

<plugin>

<groupId>com.diffplug.spotless</groupId>

<artifactId>spotless-maven-plugin</artifactId>

<version>${spotless.version}</version>   <!-- khai báo trong <properties> -->

<configuration>

<java>

<palantirJavaFormat/>                     <!-- 4 dấu cách, dòng 120 ký tự -->

<removeUnusedImports/>

<importOrder/>

</java>

</configuration>

</plugin>

# .gitattributes

* text=auto eol=lf

*.cmd text eol=crlf

*.bat text eol=crlf

*.png binary

*.jpg binary

*.jar binary

## 5.4. Trợ lý AI: một bộ hướng dẫn cho mọi công cụ

Mỗi trợ lý AI đọc một file hướng dẫn khác nhau. Nhóm viết một file `AGENTS.md` duy nhất ở gốc repo và trỏ các công cụ còn lại về nó, để Claude Code, Codex, Gemini và Antigravity cùng tuân theo một cấu trúc thư mục và một bộ luật.

| Công cụ | File hướng dẫn nó đọc | Cách trỏ về AGENTS.md |
| --- | --- | --- |
| Codex (CLI, extension IDE) | AGENTS.md | Đọc trực tiếp, không cần làm gì |
| Antigravity | AGENTS.md, GEMINI.md, .agents/rules/*.md | Đọc trực tiếp AGENTS.md |
| Claude Code | CLAUDE.md | Tạo CLAUDE.md chỉ có một dòng @AGENTS.md (cú pháp import của Claude Code) |
| Gemini CLI / Gemini Code Assist | GEMINI.md (mặc định) | Tạo .gemini/settings.json: { "context": { "fileName": ["AGENTS.md", "GEMINI.md"] } } |

Nội dung gợi ý cho AGENTS.md (ngắn, chỉ ghi điều AI hay làm sai):

# ShareLoop — hướng dẫn cho trợ lý AI

Trả lời và giải thích bằng tiếng Việt. Tên class, biến, commit message viết tiếng Anh.

## Git, commit và ghi công (luật cứng)

- KHÔNG chạy git commit, git push, git merge, git rebase, gh pr create/merge.

Người làm tự xem diff, tự chạy test và tự commit dưới tên mình.

- KHÔNG ghi công AI ở bất kỳ đâu: không Co-Authored-By, không "Generated with/by",

không tên công cụ AI trong commit message, mô tả PR, comment, @author,

README hay tài liệu.

- Khi được nhờ soạn commit message hoặc mô tả PR: chỉ viết nội dung

dạng type(scope): mô tả, không thêm dòng ký tên nào.

## Dự án

- Monorepo: backend/ (Java 21, Spring Boot 4.1.1, Maven, PostgreSQL 16, Flyway),

frontend/ (React + Vite; có AGENTS.md riêng, làm trong frontend/ thì theo file đó).

- Spring Boot khoá ở 4.1.1, không tự đổi phiên bản. Viết theo Spring Boot 4:

spring-boot-starter-webmvc, spring-boot-starter-flyway, Jackson 3 (tools.jackson),

@MockitoBean. Không dùng starter "classic".

- Đặc tả: docs/srs/ (SRS v10; Luồng hoạt động & ERD — 17 bảng ĐÃ CHỐT;

Lộ trình triển khai Backend). Không tự thêm bảng.

- Contract API: docs/api/<module>.md. Đọc file của module trước khi viết controller.

## Lệnh (chạy trong backend/)

- Database dev: docker compose up -d

- Định dạng: ./mvnw spotless:apply      Build + test: ./mvnw verify

## Cấu trúc (Lộ trình, chương 4)

- Package theo module: com.shareloop.<module>/

{controller, service, repository, entity, dto, mapper, event, job}

- Chỉ sửa trong module của task. Gọi module khác qua <Tên>Service;

KHÔNG inject repository của module khác.

- Giữa các module chỉ lưu id (Long), không @ManyToOne sang entity module khác.

- Bảng users/items: mỗi module map nhóm cột của mình bằng entity lát cắt;

không map một cột ở hai entity (trừ updated_at, updated_by qua SliceAudit).

## Cột chuẩn và xoá mềm (ERD mục 7.11)

- Entity bảng chính và bảng danh mục kế thừa common.entity.BaseEntity

(created_at, updated_at, created_by, updated_by, is_active, is_deleted),

gắn @SQLRestriction("is_deleted = false"); status là enum riêng từng entity.

- Không xoá cứng: gọi markDeleted(). Ẩn / khoá: is_active = false, không đổi status.

- Không tự gán created_by, updated_by, created_at, updated_at: JPA Auditing lo.

## Luật bắt buộc

- Tiền chỉ đổi trong wallet.CreditService, có khoá dòng và ghi credit_ledger.

- Trạng thái Request/Item chỉ đổi qua service sở hữu, luôn kiểm canTransition().

- Mọi con số nghiệp vụ đọc ConfigService(ConfigKey), không viết cứng.

- Không trả entity ra API; DTO là record có @Valid.

- Lỗi nghiệp vụ: throw BusinessException(<Module>ErrorCode.X).

- Schema chỉ đổi bằng migration MỚI: V<yyyyMMddHHmm>__<module>_<mo_ta>.sql;

không sửa migration cũ.

- Service có business rule phải có test; test DB dùng Testcontainers, không dùng H2.

## Không được làm

- Không đổi pom.xml, SecurityConfig, common/, config/ trừ khi task yêu cầu rõ.

- Không đọc, tạo hay commit .env, API key, mật khẩu.

- Không tắt hoặc xoá test để build xanh.

Cách dùng trợ lý AI trong nhóm - Một task — một nhánh — một phiên AI. Mở phiên mới cho mỗi issue, nói rõ module và file contract liên quan. - Để agent ở chế độ hỏi trước khi chạy lệnh hoặc sửa file ngoài module. Không cho agent tự push hay tự merge vào develop. - Mã chạm tiền (wallet, listingfee) và chuyển trạng thái (request, item): tự viết test trước, cho AI viết phần thân sau, rồi đọc lại từng dòng. - Không dán API key, mật khẩu, dữ liệu thật của người dùng vào prompt. - Commit dưới tên người làm; người mở PR phải giải thích được mọi dòng khi review hỏi. - Dùng AI để hỏi "vì sao" và để viết test, không chỉ để sinh mã.

# 6. Kiến thức cần học

## 6.1. Phần cả nhóm backend đều phải nắm

| Chủ đề | Nội dung cụ thể cần học | Vì sao dự án cần |
| --- | --- | --- |
| Java 21 | record (DTO), switch dạng biểu thức và pattern matching (state machine), text block (prompt, SQL trong test), Optional, Stream, exception checked/unchecked, equals/hashCode | Nền của mọi dòng mã. Virtual thread không bắt buộc dùng. |
| Spring Boot 4 căn bản | IoC, Dependency Injection, Bean, @Component/@Service/@Repository, application.yml, profile; khác biệt so với Boot 3 khi đọc tài liệu cũ (hộp mục 3.5.1) | Hiểu vì sao mã chạy được, cấu hình dev/test/prod; cũng là nội dung bài thi thực hành (Spring Boot 4.1.1). |
| Spring Web (REST) | @RestController, @RequestMapping, @PathVariable, @RequestBody, ResponseEntity, DTO, @Valid, @RestControllerAdvice | Viết API đúng contract, trả lỗi thống nhất. |
| Spring Data JPA / Hibernate | Entity, quan hệ trong một module, lazy/eager, lỗi N+1, phân trang, @Transactional, @Query, @Lock(PESSIMISTIC_WRITE), nhiều entity trên một bảng (mục 4.8), JPA Auditing, @MappedSuperclass, @SQLRestriction cho xoá mềm | Ví Credit và trạng thái giao dịch phải đúng tuyệt đối. |
| PostgreSQL | JOIN/GROUP BY, index, CHECK/UNIQUE, partial index, transaction, SELECT ... FOR UPDATE, JSONB, EXPLAIN | Viết migration, query báo cáo, kiểm tra hiệu năng. |
| Flyway | Đặt tên version theo thời gian, out-of-order ở dev, không sửa migration đã chạy | Bốn người cùng sửa schema mà không vỡ database của nhau. |
| Spring Security + JWT | Filter chain, UserDetailsService, BCrypt, OAuth2 Resource Server (JwtEncoder/JwtDecoder), @PreAuthorize, CORS | Đăng nhập, phân quyền Admin, bảo vệ API. |
| Kiểm thử | JUnit 5, Mockito, @MockitoBean, @WebMvcTest + MockMvc, @DataJpaTest, Testcontainers PostgreSQL | SRS yêu cầu test cho mọi nhánh tiền và trạng thái. |
| Git & GitHub | Nhánh, rebase/merge, giải xung đột, PR, CODEOWNERS | Làm việc 5 người trên một repo. |
| Docker | Image, container, volume, Docker Compose, đọc log | Môi trường dev; đóng gói để deploy. |
| Công cụ nhóm | Spotless, .editorconfig, file .http, AGENTS.md | Nhiều IDE và trợ lý AI vẫn ra mã đồng nhất. |

## 6.2. Phần học thêm theo module

| Người | Học thêm | Dùng cho |
| --- | --- | --- |
| BE1 | Tích hợp cổng thanh toán (redirect, IPN, chữ ký HMAC-SHA512, idempotency); Spring Mail; thiết kế sổ cái và cân đối số dư; xử lý đồng thời, khoá dòng | Nạp Credit, phí đăng bài, phí sửa, gia hạn, đẩy bài, OTP |
| BE2 | Regex Java, chuẩn hoá Unicode (java.text.Normalizer), xử lý tiếng Việt; gọi HTTP bằng RestClient có timeout và retry; prompt ép JSON và kiểm schema; @Async; pg_trgm; upload multipart, AWS SDK v2 S3 | Kiểm duyệt nội dung, AI, tìm kiếm, ảnh |
| BE3 | State machine bằng enum; @Scheduled và job idempotent; polling / WebSocket (STOMP) cho chat; sự kiện trong ứng dụng (ApplicationEventPublisher, @TransactionalEventListener) | Request, chat, thông báo, job nền |
| BE4 | Truy vấn báo cáo (GROUP BY theo thời gian, date_trunc), xuất CSV; cấu hình key-value và cache cấu hình; phân quyền Admin; nhật ký kiểm toán | Trang Admin, báo cáo, cấu hình, khiếu nại, uy tín |
| FE | Axios interceptor gắn JWT và xử lý 401; đọc code lỗi để hiển thị; mock theo contract (MSW hoặc json-server); upload nhiều ảnh; polling | Nối API |

## 6.3. Cách học hiệu quả trong thời gian ngắn

- Học bằng spike. Không đọc hết khoá học rồi mới làm; học đúng phần cần cho spike của mình, làm spike, rồi quay lại học phần còn thiếu.

- Nguồn nên dùng: Spring Guides trên spring.io; tài liệu Spring Boot Reference (đúng phiên bản 4.1.x); Baeldung cho từng chủ đề; tài liệu PostgreSQL phần Tutorial và Indexes; tài liệu Testcontainers; tài liệu tích hợp VNPay sandbox.

- Chia sẻ lại cho nhóm: mỗi người trình bày 15 phút về spike của mình trong buổi họp tuần.

- Dùng trợ lý AI để hỏi "vì sao", không chỉ để sinh mã. Mã chạm tiền và trạng thái phải tự hiểu được.

# 7. Những gì còn phải tìm hiểu

| Câu hỏi | Cách tìm hiểu | Ảnh hưởng tới | Ai |
| --- | --- | --- | --- |
| Dùng nhà cung cấp LLM nào? Giá, giới hạn tốc độ, chế độ JSON, tiếng Việt? | Spike S5 với cùng bộ 20 mẫu | C07, C31, AiClient | BE2, tuần 5 |
| Lưu ảnh ở đâu khi deploy? | Chương 8; spike S7 với nơi lưu thật | C12 | BE2, khi web ổn định |
| Dịch vụ PostgreSQL cụ thể nào (theo nguyên tắc C06)? Giới hạn gói miễn phí? | Spike S11; trang giá của 2–3 dịch vụ | Cấu hình kết nối deploy | BE4, trước tuần 7 |
| Đối tác xem chứng từ chính hãng từ lúc nào? | Thảo luận nhóm, đối chiếu SRS 6.16 | C26, quyền xem tệp private | BE4 + nhóm, trước tuần 8 |
| VNPay sandbox đăng ký thế nào? Nhận IPN ở localhost ra sao? | Tài liệu VNPay, spike S1 | Nạp tiền tuần 5 | BE1 |
| Chat dùng polling hay WebSocket? | Spike S9 | API chat, FE | BE3 + FE |
| Deploy backend ở đâu (VPS hay dịch vụ chạy container)? Có HTTPS không? | So sánh 2 lựa chọn; kiểm RAM tối thiểu cho Spring Boot | Deploy thử tuần 7 | BE1 |
| Gmail App Password giới hạn bao nhiêu email/ngày? | Đọc giới hạn Gmail SMTP | Demo OTP | BE1 |

# 8. Phương án lưu hình ảnh khi deploy (C12)

Ảnh là phần dữ liệu lớn nhất của ShareLoop: mỗi bài 3–8 ảnh, cộng ảnh lỗi, chứng từ hàng chính hãng (private), ảnh chat và minh chứng giao nhận (private). Nhờ interface StorageService và việc cơ sở dữ liệu chỉ lưu storage_key, nhóm có thể đổi nơi lưu bất cứ lúc nào mà không sửa nghiệp vụ. Vì vậy nhóm quyết định chốt C12 sau khi web chạy ổn định: trong lúc code chỉ dùng bản Local, chương này là căn cứ để chọn khi tới lúc deploy.

## 8.1. Ước lượng dung lượng

| Giả định | Giá trị |
| --- | --- |
| Ảnh sau khi nén ở backend (cạnh dài tối đa 1600 px, JPEG/WebP chất lượng ~80) | khoảng 200–300 KB/ảnh |
| Số ảnh trung bình mỗi bài | 5 ảnh → khoảng 1,0–1,5 MB/bài |
| Quy mô demo (khoảng 200 bài, 100 giao dịch có minh chứng) | dưới 0,5 GB |
| Quy mô thử nghiệm thật (khoảng 5.000 bài) | khoảng 5–8 GB |

Kết luận: với quy mô đồ án, mọi gói miễn phí dưới đây đều đủ dung lượng. Tiêu chí quyết định là độ ổn định khi demo, băng thông, độ khó tích hợp và việc có hỗ trợ tệp private hay không.

## 8.2. So sánh các phương án

| Phương án | Chi phí / gói miễn phí | Ưu điểm | Nhược điểm và rủi ro |
| --- | --- | --- | --- |
| A. Ổ đĩa của VPS (LocalStorageService, Nginx phục vụ ảnh) | Không thêm chi phí; dùng dung lượng VPS | Đơn giản nhất; không cần tài khoản dịch vụ khác; hợp khi demo | Mất ảnh nếu VPS hỏng hoặc đổi máy; tốn băng thông VPS; khó mở rộng; phải tự làm URL có hạn cho tệp private |
| B. Cloudflare R2 (tương thích S3) | Miễn phí 10 GB-tháng, 1 triệu thao tác loại A, 10 triệu thao tác loại B mỗi tháng; vượt thì $0,015/GB-tháng; không tính phí băng thông tải xuống | Dùng thư viện S3 chuẩn; URL có hạn cho tệp private; gói miễn phí không hết hạn; không lo hoá đơn băng thông | Có thể phải thêm phương thức thanh toán khi kích hoạt (kiểm tra lúc đăng ký); cần cấu hình tên miền hoặc URL công khai cho bucket |
| C. AWS S3 (+ CloudFront) | Tài khoản mới từ 15/07/2025: nhận 100 USD tín dụng, kiếm thêm tối đa 100 USD; gói miễn phí kéo dài 6 tháng hoặc tới khi hết tín dụng | Chuẩn công nghiệp, tài liệu nhiều; hợp nếu nhóm deploy cả backend trên AWS | Sau 6 tháng phải chuyển gói trả phí; có phí băng thông; cấu hình IAM, chính sách bucket phức tạp hơn; phải đặt cảnh báo ngân sách |
| D. Supabase Storage | Gói miễn phí: 1 GB lưu trữ, 5 GB băng thông, tệp tối đa 50 MB | Tiện nếu dùng Supabase làm PostgreSQL; có URL có hạn | Dự án miễn phí bị tạm dừng sau 1 tuần không hoạt động — rủi ro ngay trước buổi demo; 1 GB khá nhỏ |
| E. Cloudinary | Gói miễn phí 25 credit/tháng; 1 credit = 1 GB lưu trữ, hoặc 1 GB băng thông, hoặc 1.000 lượt biến đổi ảnh | Tự nén, đổi cỡ, cắt ảnh qua URL; CDN sẵn | Không dùng API S3 → phải viết bản cài đặt StorageService riêng; tệp private phức tạp hơn; credit dùng chung cho lưu trữ và băng thông |
| F. MinIO tự chạy trên VPS | Không thêm chi phí | API S3 giống hệt R2/S3 → cùng một mã nguồn; tốt cho môi trường dev | Vẫn nằm trên ổ VPS nên có cùng rủi ro mất dữ liệu như A; tốn RAM của VPS |
| G. Lưu ảnh trong PostgreSQL (bytea) | Không thêm chi phí | Một nơi lưu duy nhất | Không khuyến nghị: database phình to, sao lưu chậm, vượt nhanh giới hạn dung lượng của gói database miễn phí, mọi lượt xem ảnh đều đi qua backend |

Khuyến nghị — chốt khi web chạy ổn định - Từ nay tới khi web ổn định: chỉ dùng LocalStorageService. Bản S3 chạy thử với MinIO trong Docker Compose khi rảnh (spike S7), không chặn tính năng nào. - Thời điểm chốt: khi luồng đăng bài → giao dịch → hoàn tất chạy ổn trên develop (dự kiến cuối tuần 6), trước deploy thử tuần 7. - Ứng viên hàng đầu: Cloudflare R2 — hai bucket shareloop-public (ảnh bài, ảnh đại diện) và shareloop-private (chứng từ, minh chứng, ảnh chat), URL có hạn 10 phút cho bucket private. - Chọn AWS S3 thay R2 chỉ khi nhóm deploy toàn bộ trên AWS và theo dõi được hạn 6 tháng của gói miễn phí. - Dự phòng khi demo: STORAGE_TYPE=local trên VPS nếu dịch vụ ngoài có sự cố; mã nguồn không đổi. - Không chọn Supabase Storage cho ảnh vì rủi ro dự án bị tạm dừng; không lưu ảnh trong database.

## 8.3. Thiết kế StorageService

public interface StorageService {

StoredObject put(String key, InputStream data, long size, String contentType, Visibility v);

String publicUrl(String key);                    // ảnh công khai

String signedUrl(String key, Duration ttl);      // tệp private, URL có hạn

void delete(String key);

}

// Hai bản cài đặt, chọn bằng cấu hình app.storage.type = local | s3

// S3StorageService dùng AWS SDK v2; với R2: endpointOverride = https://<account>.r2.cloudflarestorage.com, region = "auto"

| Quy ước | Nội dung |
| --- | --- |
| Đặt tên khoá | public/{userId}/{uuid}.webp, avatars/{userId}/{uuid}.webp (public); private/{userId}/{uuid}, evidence/{requestId}/{uuid}, chat/{requestId}/{uuid} (private) |
| Luồng tải lên | FE gửi multipart lên backend → kiểm tra loại tệp bằng nội dung (không tin đuôi tệp), ≤ 5 MB → xoá EXIF (ảnh điện thoại có toạ độ GPS nhà người dùng) → đổi cỡ, nén → lưu → tạo media_files → trả mediaId |
| Quyền xem | Ảnh bài: URL công khai. Chứng từ: chỉ Admin và đối tác (thời điểm theo C26, đề xuất từ lúc Reserved). Minh chứng: Admin và hai bên giao dịch. Backend kiểm quyền rồi mới trả URL có hạn. |
| Dọn rác | Job mỗi giờ: tệp còn status UPLOADED (chưa gắn vào bài, tin nhắn hay giao dịch) quá 24 giờ thì đặt is_deleted = true và xoá khỏi nơi lưu (ERD mục 6). |
| Cấu hình | Biến môi trường: STORAGE_TYPE, S3_ENDPOINT, S3_BUCKET_PUBLIC, S3_BUCKET_PRIVATE, S3_ACCESS_KEY, S3_SECRET_KEY, PUBLIC_BASE_URL. Spring: spring.servlet.multipart.max-file-size=5MB. |
| Bảo mật | Bucket private tắt truy cập công khai; khoá truy cập chỉ có quyền trên đúng hai bucket; cấu hình CORS chỉ cho tên miền FE; không commit khoá. |

## 8.4. Các bước triển khai lưu ảnh

- Tuần 4: MediaService + POST /media dùng bản Local.

- Tuần 5–6: khi rảnh, chạy spike S7 với MinIO để bản S3 sẵn sàng.

- Khi web ổn định (dự kiến cuối tuần 6): tạo tài khoản R2 (hoặc phương án được chọn) và hai bucket, chạy lại spike với nơi lưu thật; chốt C12 và ghi vào docs/decisions/.

- Tuần 7 (deploy thử): đổi biến môi trường sang S3/R2; kiểm tra tải lên, xem ảnh, URL có hạn hết hiệu lực sau 10 phút.

- Tuần 9, trước buổi demo: mở thử trang có ảnh; giữ sẵn cấu hình dự phòng STORAGE_TYPE=local.

# 9. Lịch làm việc từ tuần 4 đến tuần 9

## 9.1. Tuần 4 theo từng ngày

| Ngày | Việc chính | Kết quả cuối ngày |
| --- | --- | --- |
| T2 28/9 | Chốt quyết định và ERD (xong buổi sáng). Mọi người cài JDK 21, IDE, Docker | Biên bản; máy mọi người sẵn sàng |
| T3 29/9 | Bổ sung cột chuẩn theo góp ý giảng viên (C34); chốt Spring Boot 4.1.1. Tối: BE1 dựng nền repo theo Hướng dẫn BE1 (B1–B3). Mỗi BE viết API contract module mình | Tài liệu cập nhật 29/09; repo có luật chặn ghi công AI và AGENTS.md |
| T4 30/9 | BE1 tạo project Spring Boot 4.1.1 theo cây thư mục chương 4, Docker Compose, CI + Spotless, CODEOWNERS, README (PR #1); V1__init.sql (PR #2). BE4 viết V2, V4; BE2 viết V3. FE review contract; tạo backlog sprint tuần 4 | Repo chạy được, CI xanh; migration chạy sạch |
| T5 1/10 | BE1: lớp nền (BaseEntity, lỗi thống nhất, JWT, Swagger), endpoint mẫu có test. Mỗi chủ service cửa ngõ merge chữ ký hàm (mục 4.7). Mọi người bắt đầu code sprint tuần 4 trên nhánh riêng | Checklist chương 10 tích đủ các mục bắt buộc |
| T6 2/10 – T7 3/10 | Code sprint tuần 4 (đăng ký, OTP email, đăng nhập, tải ảnh, tạo bài, gửi yêu cầu, cấu hình); spike S2, S3, S4, S6, S8 xen kẽ | Mỗi người có ít nhất một PR được merge |
| CN 4/10 | Demo nội bộ trên develop; lập kế hoạch tuần 5 | Mốc tuần 4: đăng ký → đăng nhập → tạo bài chạy đầu–cuối |

## 9.2. Các tuần tiếp theo

| Tuần | Trọng tâm | Spike / việc hạ tầng đi kèm | Mốc |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 (5/10 – 11/10) | Ví, nạp tiền, phí đăng bài; kiểm duyệt tầng 1 và tầng 3; chọn người, mở chat | S1 VNPay (đầu tuần), S5 LLM → chốt C07, C31; S9 chat; S11 PostgreSQL | Mốc 1: đăng bài có phí + duyệt |
| 6 (12/10 – 18/10) | Chat lọc liên hệ, chốt lịch, trao liên lạc, giao nhận; tìm kiếm; AI sàng lọc bài; sửa bài (phí 5 Credit), gia hạn; khiếu nại, uy tín | S10 job nền; cuối tuần: web ổn định → S7 với nơi lưu thật → chốt C12 | Mốc 2: giao dịch tới Completed — điểm kiểm tra cắt giảm |
| 7 (19/10 – 25/10) | AI trợ lý (2 Credit/lượt), AI chat tầng 2; báo cáo tài chính; đẩy bài; thẻ bài trong chat | Deploy thử lần 1: VPS + PostgreSQL managed + nơi lưu ảnh đã chốt | Mốc 3: xong Must, chạy online |
| 8 (26/10 – 1/11) | Kiểm thử tích hợp, đo chất lượng bộ lọc, Should theo thứ tự ưu tiên; chốt C26 trước khi làm xác thực chính hãng | Deploy bản ổn định | Đóng băng tính năng |
| 9 (2/11 – 8/11) | Sửa lỗi, giao diện, tài liệu, kịch bản và tập dượt demo | Chuẩn bị chế độ dự phòng (lưu ảnh local, cổng thanh toán giả lập) | Nộp và bảo vệ |

Lịch giả định mỗi người dành khoảng 3 giờ mỗi ngày cho dự án. Chi tiết việc của từng người mỗi tuần nằm ở SRS chương 16 và bảng mục 4.5.

# 10. Checklist sẵn sàng code

Tích từng ô trong buổi họp tối thứ Năm 1/10. Hai mục có đánh dấu (*) được phép xong muộn hơn, trong tuần 4–5.

|  | Mục | Người xác nhận |
| --- | --- | --- |
| ☑ | Biên bản các quyết định nhóm 1 và ERD 17 bảng; SRS đã sửa theo (xong 28/9) | BE1 |
| ☐ | Cả 4 BE đã cài JDK 21, IDE, Docker; ./mvnw verify chạy xanh trên máy mình | Từng người |
| ☐ | Cây thư mục đủ 18 module theo chương 4; package-info.java ghi người sở hữu | BE1 |
| ☐ | CODEOWNERS, .editorconfig, .gitattributes, AGENTS.md, CLAUDE.md, .gemini/settings.json đã có trong repo | BE1 |
| ☐ | V1__init.sql và V2–V4 chạy sạch trên database trống | BE1, BE2, BE4 |
| ☐ | Sơ đồ use case và screen flow cập nhật theo các mức phí đã chốt | BE1, FE |
| ☐ | API contract tuần 4–5 + danh sách mã lỗi theo module | BE + FE |
| ☐ | Service cửa ngõ (mục 4.7) đã có chữ ký hàm và được merge | Chủ từng service |
| ☐ | Endpoint mẫu có test chạy xanh; Swagger UI mở được | BE1 |
| ☐ | CI xanh (Spotless + test); nhánh develop, main đã bật bảo vệ và bắt buộc review code owner | BE1 |
| ☐ | README có hướng dẫn chạy và mục Quy ước | BE1 |
| ☐ | Bí mật (API key, mật khẩu SMTP, JWT secret) nằm trong biến môi trường, không có trong repo | BE1 |
| ☐ | Backlog sprint tuần 4 trên GitHub Projects, mỗi issue có người nhận và nhãn module | BE1 |
| ☐ | (*) Báo cáo 11 spike (xong / chưa xong + ghi chú) | Người phụ trách spike |
| ☐ | (*) Bản Local của StorageService chạy thật; nơi lưu khi deploy chốt sau (C12) | BE2 |

# 11. Những lỗi hay gặp khi bắt đầu và cách tránh

| Lỗi | Hậu quả | Cách tránh |
| --- | --- | --- |
| Để ddl-auto=update tự tạo bảng | Schema mỗi máy một kiểu; lên production vỡ | Luôn validate + Flyway ngay từ đầu |
| Viết business rule trong controller | Trùng lặp, khó test, lệch SRS | Controller chỉ gọi service; review từ chối PR vi phạm |
| Trả entity ra API | Lộ số điện thoại, vòng lặp JSON do quan hệ hai chiều | Luôn dùng DTO record |
| Cộng trừ Credit ở nhiều nơi | Sai số dư, không truy vết được | Chỉ CreditService đụng tới tiền, có khoá dòng và ghi ledger |
| Inject repository của module khác "cho nhanh" | Hai người cùng sửa một bảng, luật nghiệp vụ bị bỏ qua | Gọi service cửa ngõ; bật ModuleBoundaryTest nếu tái phạm |
| Mọi người cùng sửa User.java | Xung đột mỗi ngày | Entity lát cắt theo nhóm cột (mục 4.8) |
| Hai người tạo migration cùng số V5 | Flyway báo lỗi, database dev hỏng | Version theo thời gian, out-of-order ở dev (mục 4.9) |
| Mỗi IDE định dạng một kiểu, file CRLF lẫn LF | PR phình to, xung đột giả, mvnw lỗi trên CI | .editorconfig, .gitattributes, Spotless trong CI |
| Để trợ lý AI sửa lan ra module khác hoặc file nền | PR khó review, phá mã của người khác | AGENTS.md ghi rõ phạm vi; agent hỏi trước khi sửa; CODEOWNERS chặn |
| Xoá cứng bản ghi hoặc tự gán created_by, updated_at | Mất dữ liệu đối soát; cột chuẩn sai người, sai giờ | Gọi markDeleted(); để JPA Auditing và trigger điền cột chuẩn (ERD 7.11) |
| Làm theo hướng dẫn Spring Boot 3 (spring-boot-starter-web, @MockBean, com.fasterxml.jackson.databind) | Lỗi biên dịch, thiếu cấu hình tự động | Đọc hộp lưu ý mục 3.5.1; kiểm tra import và tên starter trước |
| Test bằng H2 thay PostgreSQL | Test xanh nhưng chạy thật lỗi (JSONB, unaccent, cú pháp khác) | Testcontainers |
| Để PR quá lớn, merge cuối tuần | Xung đột nhiều, review qua loa | PR nhỏ, merge hằng ngày vào develop |
| Commit API key lên GitHub | Mất tiền, key bị thu hồi | Biến môi trường, .env trong .gitignore; bật secret scanning của GitHub |
| Chờ FE xong mới làm BE hoặc ngược lại | Dồn việc cuối kỳ | Contract trước, mock sau, làm song song |
| Gọi AI đồng bộ khi người dùng bấm gửi bài | Thao tác chậm vài giây, treo khi nhà cung cấp lỗi | Chạy bất đồng bộ sau commit; có timeout và nhãn "AI chưa kiểm" |

# Nguồn tham khảo

- Cloudflare R2 — trang sản phẩm và bảng giá: https://www.cloudflare.com/products/r2/

- AWS — thông báo gói Free Tier mới (tín dụng 100–200 USD, gói miễn phí 6 tháng), 07/2025: https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2025/07/aws-free-tier-credits-month-free-plan/

- Supabase — bảng giá: https://supabase.com/pricing

- Cloudinary — bảng giá: https://cloudinary.com/pricing

- HeroDevs — các nhánh Spring Boot, ngày hết hỗ trợ (3.5 hết hỗ trợ OSS 30/06/2026): https://www.herodevs.com/blog-posts/spring-boot-versions-eol-dates-and-latest-releases-april-2026

- springdoc-openapi — dòng 2.x cho Spring Boot 3, dòng 3.x cho Spring Boot 4: https://github.com/springdoc/springdoc-openapi

- Spring Boot 4.1.1 (20/08/2026): https://spring.io/blog/2026/08/20/spring-boot-4-1-1-available-now/

- Spring Boot 4.0 Migration Guide (đổi tên starter, starter Flyway, @MockitoBean, Jackson 3): https://github.com/spring-projects/spring-boot/wiki/Spring-Boot-4.0-Migration-Guide

- Testcontainers 2 — artifact testcontainers-postgresql: https://mvnrepository.com/artifact/org.testcontainers/testcontainers-postgresql

- Google Antigravity — Rules (đọc AGENTS.md, GEMINI.md, .agents/rules): https://antigravity.google/docs/rules/

- So sánh CLAUDE.md, AGENTS.md, GEMINI.md và cách trỏ về một file chung: https://inventivehq.com/blog/claude-md-vs-agents-md-vs-gemini-md

- Giá, gói miễn phí và phiên bản công cụ thay đổi thường xuyên; kiểm tra lại khi đăng ký hoặc khi tạo project (số liệu lưu ảnh tra ngày 26/09/2026, phiên bản tra ngày 29/09/2026).